У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор ООО «Технопарк Новатор»

Лыс Б.П.

«__»______________20__г.

М.П.

РЕГЛАМЕНТ

подачи и рассмотрения инвестиционных проектов

ООО «Технопарк Новатор»

- Информация о документе

| - Тип документа: | - Регламент |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Аннотация: | Определяет порядок рассмотрения инвестиционных проектов ООО «Технопарк Новатор» |  |  |
| - Максимальная периодичность пересмотра: | - 2 года | - Минимальная периодичность пересмотра: | - 1 год |
| - Доступ: | - Без ограничений |  |  |

  - Назначение документа

Настоящий регламент устанавливает порядок рассмотрения и отбора инвестиционных проектов ООО «Технопарк Новатор». Регламент содержит:

- описание процесса подачи документов для финансирования в рамках ООО «Технопарк Новатор».

- описание процесса оценки целесообразности, согласования и утверждения проектов;

- порядок одобрения инвестиционного проекта для его последующего финансирования.

  - ЦелЬ РЕГЛАМЕНТА

Данный Регламент направлен на достижение следующей цели:

- Регламентация процесса подачи и отбор проектов для финансирования  в рамках ООО «Технопарк Новатор».

Финансируются  инновационные проекты, заканчивающиеся выпуском рыночной продукции, в основе реализации которых, как правило, лежат разработка и применение перспективных технологий. При этом их использование должно давать устойчивые конкурентные преимущества за счет технико-экономических параметров создаваемой продукции и технологий по сравнению с известными аналогами.

Финансирование инвестиционных проектов осуществляется только на условиях окупаемости и возврата инвестированных средств.

Эффективные инвестиционные проекты должны обладать следующими характеристиками:

- Заявитель должен сформировать профессиональную проектную команду, сочетающую все компетенции, необходимые для реализации данного проекта;

- При подаче заявки проекта должна быть предусмотрена защита (соблюдение) прав интеллектуальной собственности, лежащей в его основе;

- Заявитель должен иметь необходимые профессиональные знания и квалификацию, опыт и положительную репутацию.

- В проекте должна быть изложена научная основа, а также обоснована техническая реализуемость. В целях проверки данного факта мы проводим специальную научно-техническую экспертизу;

- Проект должен исключать дублирование финансирования (например, в рамках действующих ФЦП), исключается повторный характер заявки и повторное финансирование по составу работ ранее завершенных проектов;

- Приоритет финансирования отдается проектам, в которых заявителем уже определены соинвесторы.

- Заявитель должен представить в проекте количество создаваемых рабочих мест в Технопарке и продолжительность времени их занятости, в том числе для специалистов высоких технологий;

- Заявитель должен представить документальное подтверждение поставок продукции заказчикам или иные документальные подтверждения реализации продукции;

- Заявитель должен представить обоснованное сравнение проекта по научно-техническим параметрам, стоимости продукции, объемам производства с российскими и зарубежными аналогами.

  - ВВОДИМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, СОКРАЩЕНИЙ

| Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
| ООО «Технопарк Новатор» | Инновационный технологический парк общество с ограниченной ответственностью «Технопарк Новатор» |
| Совет | Экспертный совет научно-производственного кластера |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. ПРОЕКТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

Экспертный Совет принимает к рассмотрению проекты, относящиеся к следующим направлениям:

- Технологии энергоэффективности и энергосбережения;

- Информационные и телекоммуникационные технологии;

- Суперкомпьютерные технологии;

- Лазерные технологии;

- Ядерноэнергетические технологии;

- Технологии космических систем;

- Транспортные технологии;

- Электрофизические технологии;

- Медицинские технологии;

- Экологические технологии;

- А также иные технологии в случае специальной мотивированной рекомендации Совета Технопарка.

2.2. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА:

- Наблюдательный Совет по отбору проектов для финансирования в рамках ООО «Технопарк Новатор»;

- Экспертный Совет Технопарка для определения научно-технической реализуемости и значимости проектов;

- привлекаемые эксперты;

- Секретарь Экспертного совета;

- привлеченные специалисты;

- руководители (уполномоченные представители) заинтересованных предприятий (организаций) (далее Заявители).

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОЕКТАМ

Обязательный перечень подаваемых по проектам документов, включает:

- Заявление на рассмотрение (Приложение 1);

- Анкета заявителя (Приложение 2);

- Паспорт проекта (Приложение 3);

- Бизнес-план проекта, в т.ч. научно-техническое обоснование (Приложение 4).

Кроме документов, указанных в перечне, Заявитель может представить дополнительные документы, подтверждающие существенный экономический или социальный эффект, отвечающий основным целям и задачам ООО «Технопарк Новатор».

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА

3.1. СХЕМА ПОДАЧИ  И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА

Заявление на рассмотрение проекта, с приложением всех необходимых документов (ИНИЦИАТОР)

Прием документов и первичное рассмотрение на соответствие требованиям настоящего Регламента.

Секретарь Совета ООО «Технопарк Новатор»

Направление на доработку в случае замечаний Экспертного совета.

Проведение научно-технической экспертизы. Принятие решения о реализации проекта в рамках Технопарка

Научно-техническая экспертиза.

Экспертный Совет ООО «Технопарк Новатор»

Заключение об одобрении проекта или отказе от реализации и финансировании проекта

Экспертный Совет ООО «Технопарк Новатор»

3.2. ЭТАПЫ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА

- Таблица 3. Этапы рассмотрения проекта

| - № п/п | - Наименование процедуры/функции | - Целевая продолжительность и начало выполнения | - Подразделение/Должность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Ответственный | - Участвует |
| 1 | Этап 1. Прием и регистрация документов, а также первичное рассмотрение на соответствие требованиям настоящего Регламента, передача на рассмотрение Экспертному Совету Технопарка | Не более 3-х дней | - ООО «Технопарк Новатор» | - Инициатор проекта |
| 2 | Этап 2. Проведение научно-технической экспертизы проектов. Принятие решения о реализации проекта в рамках Технопарка | В соответствии с графиком работы Совета | - ООО «Технопарк Новатор» | - Инициатор проекта |

## ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕНИЯ

Этап 1. Прием документов и первичное рассмотрение на соответствие требованиям

Подаваемые на рассмотрение документы должны быть представлены в печатном и электронном виде, каждой заявке присваивается регистрационный номер.

На этапе входной экспертизы проверяется формальное соответствие поданной заявки требованиям к составу и содержанию пакета проектных документов (полностью и правильно заполненные заявление, анкета, паспорт, бизнес-план проекта, наличие подписей и печатей. Осуществляется проверка, что все документы поданы, все ли поля заполнены, проверяет, существует ли такое юридическое лицо на самом деле или нет и не занесен ли заявитель в «черный список» (повторных обращений, финансирования из других источников, нарушения законодательства и т. д.).

Проверку документов на соответствие требованиям настоящего Регламента проводит ООО «Технопарк Новатор». В случае не соответствия подаваемых документов требованиям Регламента, ответственный сотрудник ООО «Технопарк Новатор» направляет письмом в адрес заявителя отказ от их принятия с указанием замечаний и с предложением представить материалы в требуемом виде.

В случае соответствия представленного пакета документов требованиям настоящего Регламента документы передаются на рассмотрение Экспертному Совету Технопарка.

Обязательный состав и формат документов подаваемых по проекту представлен на сайте ООО «Технопарк Новатор». Также на сайте указано контактное лицо осуществляющее прием заявок.

Этап 2. Научно-техническая экспертиза проекта. Принятие решения о реализации проекта в рамках ООО «Технопарк Новатор»

На данном этапе, на заседании Экспертного Совета Технопарка производится научно-техническая экспертиза, с приглашением руководителя проекта или его представителей, на основании Положения об Экспертном Совете Технопарка.

Экспертный Совет сформирован преимущественно из специалистов работающих в сфере основных видов деятельности технопарка. Внешние эксперты привлекаются только в случае, если научно-технический профиль не соответствует компетенциям специалистов. Порядок привлечения определяется в каждом отдельном случае.

Экспертный отчет должен содержать обоснование вывода эксперта о том, что проект предполагает (не предполагает) разработку и (или) коммерциализацию уникальных и (или) обладающих конкурентными преимуществами перед мировыми аналогами продуктов и (или) технологий. Отчет должен содержать выводы эксперта о достаточной содержания проекта для проведения экспертизы его соответствия (несоответствия) Критериям.

Члены Совета могут запрашивать у Заявителя дополнительную информацию, относящуюся к проекту, необходимую для формирования мнения.

Члены Совета по согласованию с председателем Экспертного Совета могут запрашивать мнения отдельных сторонних экспертов по специфическим вопросам проекта, с учетом подписания (в случае необходимости) Соглашений о конфиденциальности.

Приглашается ответственное лицо от компании (заявитель проекта) с целью краткой  презентации проекта и ответа на вопросы членов Совета.

На основании презентации проекта, рассмотрении соответствующих документов,  Советом принимается решение о финансировании проекта. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

Решение Совета оформляется протоколом за подписью Председателя Совета и секретаря Совета.

Весь процесс получения финансирования с момента подготовки Вами документов, может занять от 2 до 6 месяцев.